🗓️ Información General

- Fecha y Hora: 22/05/2026 — 2:30 PM

- Sprint / Quincena: Sprint 1° — Semana 4-5 del Trimestre

- Facilitador (Scrum Master/Líder): Sergio Enrique González Salinas

- Tomador de Notas: Andrés Rojas

👥 Asistentes

- Andrés Rojas — desarrollador Frontend - product owner

- Sergio González — Scrum Master – Desarrollador Backend

- Daniel Henao —Analista

🎯 Objetivos de la Sesión

Definir y documentar la metodología de trabajo del equipo

Reunirse y definir formalmente los roles de cada uno.

Tablero de jira actualizado con todas las tareas del trimestre

Acta de reunión 1

Estructura base del SRS

Estructura de paquetes Python creada y primera jerarquía de clases con herencia y encapsulación

MER conceptual actualizado y subido a la herramienta de modelado

Requisitos funcionales y no funcionales

Escribir las historias de usuario con criterios de aceptación (cubrir 80% de los RF)

Modelo lógico relacional terminado (tablas, PK, FK, relaciones N:M descompuestas)

Diagramas de casos de uso UML listos

Polimorfismo y abstracción implementados en Python

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- Hito 1: Se logró definir y documentar la metodología de trabajo del equipo

- Hito 2: Se logró establecer formalmente los roles y responsabilidades de cada integrante.

- Hito 3:  Se logró actualizar el tablero de Jira con todas las tareas correspondientes al trimestre.

- Hito 4: Se logró elaborar y registrar el Acta de Reunión N.° 1.

- Hito 5: Se logró crear la estructura base del documento SRS.

- Hito 6: Se logró definir y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- Objetivo 1: Problemática y Modelos ➡️ Progreso actual: 10%

- Objetivo 2: Interfaz de Funcionalidades ➡️ Progreso actual: 15%

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Problemas a la hora de identificar la problemática del proyecto.

- Falta de coordinación del equipo de proyecto.

🤝 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠ ️ Regla Ágil: Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?) | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Definir y documentar la metodología de trabajo del equipo | Sergio González | [28/05] | ⏳ Hecho |
| 002 | Reunirse y definir formalmente los roles de cada uno. | Andrés Rojas | [28/05] | ⏳ Hecho |
| 003 | Tablero de jira actualizado con todas las tareas del trimestre | Sergio Gonzalez | [28/05] | ⏳ Hecho |
| 004 | Acta de reunión 1 | Daniel Henao | [30/05] | ⏳ Hecho |
| 005 | Estructura base del SRS | Sergio Gonzalez | [01/06] | ⏳ Hecho |
| 006 | Estructura de paquetes Python creada y primera jerarquía de clases con herencia y encapsulación | Sergio Gonzalez | [01/06] | ⏳ Pendiente |
| 007 | MER conceptual actualizado y subido a la herramienta de modelado | Sergio Gonzalez | [01/06] | ⏳ Pendiente |
| 008 | Requisitos funcionales y no funcionales | Sergio Gonzalez | [03/06] | ⏳ Hecho |
| 009 | Escribir las historias de usuario con criterios de aceptación (cubrir 80% de los RF) | Daniel Henao | [04/06] | ⏳ Pendiente |
| 0010 | Modelo lógico relacional terminado (tablas, PK, FK, relaciones N:M descompuestas) | Daniel Henao | [04/06] | ⏳ Pendiente |
| 0011 | Diagramas de casos de uso UML listos | Sergio Gonzalez | [05/06] | ⏳ Pendiente |
| 0012 | Polimorfismo y abstracción implementados en Python | Sergio Gonzalez | [05/06] | ⏳ Pendiente |

⏱️ Próxima Reunión

- Fecha: [05/06/2026] (Exactamente en dos semanas)

- Enfoque: Cierre de Sprint 1° y Planificación del Sprint N°2.