🗓️ Información General

- Fecha y Hora: 05/06/2026 — 12:44 PM

- Sprint / Quincena: Sprint 2° — Semana 7 del Trimestre

- Facilitador (Scrum Master/Líder): Sergio Enrique González Salinas

- Tomador de Notas: Andrés Rojas

👥 Asistentes

- Andrés Rojas — desarrollador Frontend - product owner

- Sergio González — Scrum Master – Desarrollador Backend

- Daniel Henao —Analista

🎯 Objetivos de la Sesión

Polimorfismo y abstracción implementados en Python

Plantillas extendidas de 3 casos de uso de Zuqara Tours

Diagrama de actividades UML de un proceso clave de Zuqara Tours

Verificar normalización hasta 3FN y documentar ajustes

Control de cambios del SRS documentado

Manejo de excepciones (try-except) en módulo de Zuqara Tours

Diccionario de datos de Zuqara Tours

CSS de Zuqara Tours con paleta, tipografía y responsive

Accesibilidad básica del prototipo web

Diagramas UML exportados como PNG/PDF y subidos al repositorio

Modelo de datos completo en herramienta y subido al repositorio

SRS con portada, tabla de contenido y control de versiones completos

Los tres integrantes tienen commits reales en el repositorio

Limpiar el código Python de Zuqara Tours

Justificación de 2 decisiones técnicas de Zuqara Tours

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- Hito 1:  Se logró actualizar el tablero de Jira con todas las tareas correspondientes al trimestre.

- Hito 2: Se logró crear la estructura base del documento SRS.

- Hito 3: Se logró definir y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

- Hito 4: Se logró hacer el MER conceptual actualizado y subido a la herramienta de modelado

- Hito 5: Se logró elaborar y registrar el Acta de Reunión N.° 2.

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- Objetivo 1: Problemática y Modelos ➡️ Progreso actual: 10%

- Objetivo 2: Interfaz de Funcionalidades ➡️ Progreso actual: 15%

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Falta de tiempo para realizar las actividades el proyecto

- Falta de coordinación del equipo Zuqara Tours

🤝 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠ ️ Regla Ágil: Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?) | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Diagramas de casos de uso UML listos | Sergio González | [05/06] | ⏳ Pendiente |
| 002 | Polimorfismo y abstracción implementados en Python | Sergio Gonzalez | [05/06] | ⏳ Pendiente |
| 003 | Plantillas extendidas de 3 casos de uso de Zuqara Tours | Sergio Gonzalez | [06/06] | ⏳ Pendiente |
| 004 | Diagrama de actividades UML de un proceso clave de Zuqara Tours | Andres Rojas | [06/06] | ⏳ Hecho |
| 005 | Verificar normalización hasta 3FN y documentar ajustes | Sergio Gonzalez | [07/06] | ⏳ Pendiente |
| 006 | Verificar normalización hasta 3FN y documentar ajustes | Daniel Henao | [08/06] | ⏳ Pendiente |
| 007 | Control de cambios del SRS documentado | Andres Rojas | [08/06] | ⏳ Pendiente |
| 008 | Manejo de excepciones (try-except) en módulo de Zuqara Tours | Andres Rojas | [08/06] | ⏳ Pendiente |
| 009 | Diccionario de datos de Zuqara Tours | Andres Rojas | [10/06] | ⏳ Hecho |
| 0010 | CSS de Zuqara Tours con paleta, tipografía y responsive | Andres Rojas | [10/06] | ⏳ Pendiente |
| 0011 | Accesibilidad básica del prototipo web | Daniel Henao | [11/06] | ⏳ Pendiente |
| 0012 | Diagramas UML exportados como PNG/PDF y subidos al repositorio | Daniel Henao | [12/06] | ⏳ Pendiente |
| 0013 | Modelo de datos completo en herramienta y subido al repositorio | Andres Rojas | [12/06] | ⏳ Pendiente |
| 0014 | SRS con portada, tabla de contenido y control de versiones completos | Sergio Gonzalez | [13/06] | ⏳ Pendiente |
| 0015 | Acta de reunion_3. | Daniel Henao | [14/06] | ⏳ Pendiente |
| 0016 | Los tres integrantes tienen commits reales en el repositorio | Sergio Gonzalez | [14/06] | ⏳ Pendiente |
| 0017 | Limpiar el código Python de Zuqara Tours | Sergio Gonzalez | [14/06] | ⏳ Pendiente |
| 0018 | Justificación de 2 decisiones técnicas de Zuqara Tour | Sergio Gonzalez | [15/06] | ⏳ Pendiente |
| 0019 | Tomar capturas de pantalla del grupo de WhatsApp, Discord, Slack o el medio que usen para coordinarse. | Andres Rojas | [16/06] | ⏳ Pendiente |

⏱️ Próxima Reunión

- Fecha: [17/06/2026] (Exactamente en dos semanas)

- Enfoque: Cierre de Sprint 2° y Planificación del Sprint N°3.