🗓️ Información General

- Fecha y Hora: 17/06/2026 — 9:07 PM

- Sprint / Quincena: Sprint 3° — Semana 7 del Trimestre

- Facilitador (Scrum Master/Líder): Sergio Enrique González Salinas

- Tomador de Notas: Andrés Rojas

👥 Asistentes

- Andrés Rojas — desarrollador Frontend - product owner

- Sergio González — Scrum Master – Desarrollador Backend

- Daniel Henao —Analista

🎯 Objetivos de la Sesión

Presentar una buena sustentación de proyecto y llevarla a cabo

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- Hito 1: Se logró completar los diagramas de casos de uso UML.

- Hito 2: Se logró implementar el polimorfismo y la abstracción en Python.

- Hito 3: Se logró elaborar las plantillas extendidas de tres casos de uso de Zuqara Tours.

- Hito 4: Se logró desarrollar el diagrama de actividades UML de un proceso clave de Zuqara Tours.

- Hito 5: Se logró verificar la normalización hasta 3FN y documentar los ajustes correspondientes.

- Hito 6: Se logró documentar el control de cambios del SRS.

- Hito 7: Se logró implementar el manejo de excepciones (try-except) en el módulo de Zuqara Tours.

- Hito 8: Se logró elaborar el diccionario de datos de Zuqara Tours.

- Hito 9: Se logró desarrollar el CSS de Zuqara Tours con paleta de colores, tipografía y diseño responsive.

- Hito 10: Se logró implementar la accesibilidad básica del prototipo web.

- Hito 11: Se logró exportar los diagramas UML en formato PNG/PDF y subirlos al repositorio.

- Hito 12: Se logró completar el modelo de datos y cargarlo en la herramienta de modelado y el repositorio.

- Hito 13: Se logró completar el SRS con portada, tabla de contenido y control de versiones.

- Hito 14: Se logró elaborar y registrar el Acta de Reunión N.° 3.

- Hito 15: Se logró realizar commits reales por parte de los tres integrantes en el repositorio.

- Hito 16: Se logró depurar y optimizar el código Python de Zuqara Tours.

- Hito 17: Se logró documentar la justificación de dos decisiones técnicas del proyecto.

- Hito 18: Se logró recopilar las capturas de pantalla de los medios de coordinación utilizados por el equipo.

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- Objetivo 1: Problemática y Modelos ➡️ Progreso actual: 30%

- Objetivo 2: Interfaz de Funcionalidades ➡️ Progreso actual: 17%

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Falta de tiempo para realizar las actividades el proyecto

- Falta de coordinación del equipo Zuqara Tours

🤝 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠ ️ Regla Ágil: Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?) | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Diagramas de casos de uso UML listos | Sergio González | [05/06] | ⏳ Hecho |
| 002 | Polimorfismo y abstracción implementados en Python | Sergio Gonzalez | [05/06] | ⏳ Hecho |
| 003 | Plantillas extendidas de 3 casos de uso de Zuqara Tours | Sergio Gonzalez | [06/06] | ⏳ Hecho |
| 004 | Diagrama de actividades UML de un proceso clave de Zuqara Tours | Andres Rojas | [06/06] | ⏳ Hecho |
| 005 | Verificar normalización hasta 3FN y documentar ajustes | Sergio Gonzalez | [07/06] | ⏳ Hecho |
| 006 | Verificar normalización hasta 3FN y documentar ajustes | Daniel Henao | [08/06] | ⏳ Hecho |
| 007 | Control de cambios del SRS documentado | Andres Rojas | [08/06] | ⏳ Hecho |
| 008 | Manejo de excepciones (try-except) en módulo de Zuqara Tours | Andres Rojas | [08/06] | ⏳ Hecho |
| 009 | Diccionario de datos de Zuqara Tours | Andres Rojas | [10/06] | ⏳ Hecho |
| 0010 | CSS de Zuqara Tours con paleta, tipografía y responsive | Andres Rojas | [10/06] | ⏳ Hecho |
| 0011 | Accesibilidad básica del prototipo web | Daniel Henao | [11/06] | ⏳ Hecho |
| 0012 | Diagramas UML exportados como PNG/PDF y subidos al repositorio | Daniel Henao | [12/06] | ⏳ Hecho |
| 0013 | Modelo de datos completo en herramienta y subido al repositorio | Andres Rojas | [12/06] | ⏳ Hecho |
| 0014 | SRS con portada, tabla de contenido y control de versiones completos | Sergio Gonzalez | [13/06] | ⏳ Hecho |
| 0015 | Acta de reunion_3. | Daniel Henao | [14/06] | ⏳ Hecho |
| 0016 | Los tres integrantes tienen commits reales en el repositorio | Sergio Gonzalez | [14/06] | ⏳ Hecho |
| 0017 | Limpiar el código Python de Zuqara Tours | Sergio Gonzalez | [14/06] | ⏳ Hecho |
| 0018 | Justificación de 2 decisiones técnicas de Zuqara Tour | Sergio Gonzalez | [15/06] | ⏳ Hecho |
| 0019 | Tomar capturas de pantalla del grupo de WhatsApp, Discord, Slack o el medio que usen para coordinarse. | Andres Rojas | [16/06] | ⏳ Hecho |

⏱️ Próxima Reunión

- Fecha: [17/06/2026] (Exactamente en dos semanas)

- Enfoque: Cierre de Sprint 3°